| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 943 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh p húc Lai Châu, ngày 15 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường Thân Thuộc – Nậm Cần – Nậm Sỏ - Noong Hẻo huyện Than Uyên, huyện Sìn Hồ

(nay là huyện Tân Uyên, huyện Sìn Hồ)

- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 584/BCQT-STC ngày 06/8/2018 về kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường Thân Thuộc – Nậm Cần – Nậm Sỏ - Noong Hẻo huyện Tân Uyên, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu,

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Đường Thân Thuộc – Nậm Cần – Nậm Sỏ - Noong Hẻo huyện Than Uyên, Sìn Hồ (nay là huyện Tân Uyên, huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu).

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tân Uyên.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Tân Uyên, huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2008-2011.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: đồng

| - Nguồn vốn | - Được duyệt | Thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng số | 181.162.041.283 | 186.148.182.283 | -4.986.141.000 |
| Trái phiếu Chính phủ | 181.162.041.283 | 186.148.182.283 | -4.986.141.000 |

2. Chi phí đầu tư:

ĐVT: đồng

| Nội dung | Dự toán | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 200.311.036.326 | 181.162.041.283 |
| - Xây lắp, thiết bị | 182.163.504.411 | 164.014.703.000 |
| - Chi phí QLDA | 2.185.797.809 | 2.185.797.000 |
| - Chi phí tư vấn | 8.472.285.192 | 8.334.459.000 |
| - Chi phí khác | 1.489.448.914 | 1.476.513.000 |
| - Chi phí đền bù GPMB | 6.000.000.000 | 5.150.569.283 |
| - Chi phí dự phòng | 0 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

ĐVT: Đồng

| Nội dung | Thuộc Chủ đầu tư quản lý |  | Giao cho đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số |  |  | 181.162.041.283 |  |
| 1. Tài sản dài hạn |  |  | 181.162.041.283 |  |
| 2. Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

Điều 3.  Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của UBND huyện Tân Uyên, Ban QLDA XDCB & HTBT di dân TĐC huyện Tân Uyên:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng, bàn giao hồ sơ của dự án cho đơn vị sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng.

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

ĐVT: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 181.162.041.283 |  |
| Trái phiếu Chính phủ | 181.162.041.283 |  |

Tình hình công nợ tính đến ngày 31/01/2018

* Các khoản phải thu: 5.421.480.000 đồng

Thu hồi nộp NSNN tại Kho bạc Nhà nước Lai Châu - TK 711, Chương 560; Loại 340; Khoản 369; Mục 4900; Tiểu mục 4902 số tiền: 5.421.480.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 3 của Doanh nghiệp XDTN Mạnh Quân (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Quân) số tiền: 525.099.000 đồng (Năm trăm hai mươi lăm triệu, không trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn).

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 3 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Thành An số tiền: 397.270.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 4 của Công ty Cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai số tiền: 222.790.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 5 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Anh số tiền: 739.821.000 đồng (Bảy trăm ba mươi chín triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn).

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 6 của Doanh nghiệp XDTN Tiến Mạnh số tiền: 114.104.000 đồng (một trăm mười bốn triệu, một trăm linh bốn nghìn đồng).

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 7 của Công ty TNHH Xây dựng Hưng Hải số tiền: 2.216.844.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm mười sáu triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 8 của Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hoàng Anh số tiền: 334.199.000 đồng (Ba trăm ba mươi bốn triệu, một trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn).

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 8 của Công ty TNHH Hùng Cường số tiền: 727.226.000 đồng (Bảy trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).

- Thu hồi chi phí xây lắp gói thầu số 9 của Công ty TNHH Quỳnh Trang số tiền: 144.127.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn).

* Các khoản phải trả: 435.339.000 đồng

- Chuyển trả chi phí xây lắp gói thầu số 02 cho Liên danh: Công ty Cổ phần xây lắp Thạch Bàn và Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng giao thông thủy lợi số tiền: 2.127.000 đồng (Hai triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn).

- Chuyển trả chi phí kiểm toán độc lập cho Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT số tiền: 296.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).

- Chuyển trả chi phí giám sát cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Tây Bắc số tiền: 26.732.000 đồng (Hai mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).

- Chuyển trả chi phí thẩm tra TKKT-TDT giai đoạn 1 cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hội cầu đường Lào Cai số tiền: 16.949.000 đồng (Mười sáu triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn).

- Chuyển trả chi phí thẩm tra TKKT-TDT gói thầu số 09 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Uyên số tiền: 7.125.000 đồng (Bảy triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

- Chuyển trả chi phí lập hồ sơ mời thầu giai đoạn 1 cho Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Bắc Việt số tiền: 7.567.000 đồng (Bảy triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).

- Chuyển trả chi phí thẩm tra, đánh giá hồ sơ dự thầu cho Ban Quản lý dự án huyện Tân Uyên số tiền: 78.839.000 đồng (Bảy mươi tám triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu được tiếp nhận tài sản và có trách nhiệm ghi tăng  tài sản, quản lý sử dụng có hiệu quả vốn tài sản được giao, cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| Tổng giá trị tài sản bàn giao: | 181.162.041.283 | 0 |
| Sở Giao thông Vận tải | 181.162.041.283 | 0 |

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn số tiền 435.339.000 đồng để thanh toán cho các khoản phải trả trên.

- Cơ quan cấp phát thanh toán: Căn cứ Quyết định phê duyệt quyết toán, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu phối hợp với Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan, xử lý các vấn đề còn tồn tại sau quyết toán, tất toán nguồn của dự án.

- Các nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định. Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết; chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán (nếu có) chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Giám đốc Ban QLDA XDCB & HTBT di dân TĐC huyện Tân Uyên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) - Lưu: VT, TM. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Tống Thanh Hải |
| --- | --- |