PHỤ LỤC:

CÁC NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Công văn số:          /VPUBND-HC ngày      /      /2025 của VPUBND tỉnh Lai Châu)

| TT |  | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, gắn trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương | Phòng Kiểm soát TTHC | Các phòng, ban, trung tâm | Tháng 3/2025 (Đã hoàn thành) UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 761/KH-UBND ngày 24/02/2025 |  |
| 2 |  | Khẩn trương tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu quy định tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 và Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ | Phòng Kiểm soát TTHC | Trung tâm Tin học – Công báo | Tháng 3/2025 (thực hiện sau khi các Bộ, ngành TW tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia) |  |
| 3 |  | Phối hợp, nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, người dân chỉ cần đến bộ phận tiếp dân gần nhất để nộp hồ sơ giao dịch các thủ tục hành chính. | Phòng Kiểm soát TTHC | Các phòng, ban, trung tâm | Tháng 5/2025 |  |
| 4 |  | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ | Phòng Kiểm soát TTHC | Các phòng, ban, trung tâm | Năm 2025 |  |
| 4.1 |  | Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan Văn phòng đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT | Trung tâm Tin học và Công báo | Các phòng, ban, trung tâm | Năm 2025 |  |
| 4.2 |  | Hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ | Phòng Kiểm soát TTHC | Các phòng, ban, trung tâm | Năm 2025 |  |
| 5 |  | Rà soát, bố trí kinh phí tổng thể và có cơ chế đặc thù đối với các nhóm về dịch vụ xác thực, dịch vụ công, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |
|  |  | Rà soát, đề xuất bố trí kinh phí tổng thể và có cơ chế đặc thù về dịch vụ công | Phòng Quản trị - Tài vụ | Các phòng, ban, trung tâm | Tháng 6/2025 |  |
| 6 |  | Tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức tại cơ quan phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc | Trung tâm Tin học và Công báo | Các phòng, ban, trung tâm | Tháng 6/2025 |  |
| 7 |  | Đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả; 100% thủ tục hành chính không bị giới hạn bởi địa giới hành chính cấp tỉnh | Phòng Kiểm soát TTHC | Trung tâm Tin học – Công báo; Trung tâm Phục vụ Hành chính công | Tháng 12/2025 |  |
| 8 |  | Thúc đẩy việc thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội | Phòng Quản trị - Tài vụ | Các phòng, ban, trung tâm | Thực hiện thường xuyên |  |
| 9 |  | Đối với người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, yêu cầu tổ chức thực hiện đảm bảo 100% TTHC của người nước ngoài tại Việt Nam cung cấp dịch vụ công trực tuyến | Phòng Kiểm soát TTHC | Trung tâm Tin học – Công báo; Trung tâm Phục vụ Hành chính công | Thực hiện thường xuyên |  |
| 10 |  | Cử CCVC tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp khi có đề nghị | Phòng Hành chính – Tổ chức | Các phòng, ban, trung tâm | Thực hiện thường xuyên |  |
| 11 |  | Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp phân cấp ủy quyền, cắt giảm thủ tục hành chính | Phòng Kiểm soát TTHC | Trung tâm Tin học – Công báo; Trung tâm Phục vụ Hành chính công | Tháng 6/2025 |  |
| 12 |  | Tuyên truyền về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  | Phòng Hành chính – Tổ chức | Trung tâm Tin học và Công báo |  | Thực hiện thường xuyên |